资产交易合同

卖    方：山西杭氧立恒气体有限公司（以下简称：“甲方”）                                         

注册地址：                             

法定代表人：                               
授权代表：                   

买    方：                             （以下简称：“乙方”）

注册地址：                             

法定代表人：                            
授权代表：                             
甲方委托杭州企业产权交易中心有限公司（以下简称组织方）公开转让处置的存放于山西杭氧立恒气体有限公司厂区2套旧空分设备（6000 Nm3/h、1#10000 Nm3/h）以及相关备件等一批废旧资产。经过公开交易，乙方竞得该批设备，现双方就该批设备买卖事宜签订如下合同： 

一、买卖范围

详见《标的清单》
二、交易价格 交易标的转让成交价为：   仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整。小写：￥              元。

三、付款方式

双方约定按以下方式支付款项：

乙方登录产金所网站点击付款后，须在本合同签署次日起5个工作日内一次性付清成交价¥         、交易服务费¥       和安全保证金¥        三项合计金额为¥        （《资产交易合同》签署当日，受让方交纳的交易保证金依次冲抵交易服务费和履约保证金，待相应的成交价款到账后，履约保证金冲抵最后一笔成交价款）。
四、交易标的交付：

1、乙方按时足额付清成交价款、交易服务费、安全保证金（50万元）后方可与甲方进行标的交接，移交时间为所有款项付清后的3个工作日内，交接地址为标的现场。由于本次交易标的已进行了公开展示，则乙方不能以该标的存在瑕疵、缺陷而向甲方、杭交所退货或要求赔偿，杭交所、甲方不承担任何责任。

2、标的的移交为现状展示实物移交，移交时不再盘点。在移交时，转让标的清单所列名称、规格型号、数量和质量等仅供参考，如实际移交的实物有差异及数量或零配件有缺少，以展示的实物现状为准，甲方不承担差异及缺少的责任。

3、乙方如在交接日未提出书面异议的，视作对交接事项、范围和标的数量、品质无异议。

4、标的毁损、灭失风险自移交完毕之时起转移至乙方，乙方应自行做好安全防范工作。

5、在标的移交过程中，乙方须服从甲方对标的移交的有关管理规定，甲方有权对违反规定的乙方不予进场移交，乙方承担由此产生的一切后果。

五、交易标的的拆除、搬运期限：
1、乙方须在移交之日起80日内依照甲方的要求将交易标的拆除施工并搬离移交现场。

2、如甲方发生特殊情况，使标的无法按期移交或拆除、搬迁、清运无法进行，甲方有权延期或暂时中止标的移交，标的的搬迁期限作相应顺延。在此期间所造成的损失，由乙方全部自行承担，甲方、组织方不承担任何责任。
3、标的在搬运期间，乙方搬离设备的，须经甲方书面确认，凭甲方出具的《出门单》方能搬运设备。

4、除非甲方书面确认，乙方不得以任何理由对逾期未全部或者部分完成合同义务的违约责任提出抗辩和免责要求。

5、受让方须将6000空分厂房及附跨、水泵房、循环水池和1#10000空分的厂房附跨、水泵房、循环水池等建筑物厂房一并拆除，所产生的拆除费用由受让方承担。

六、乙方在买卖标的拆除中的消防、安全责任

乙方对本次标的在拆除、搬迁、清运过程中的消防、人身安全负责，并承担由此产生的一切经济和法律责任，与组织方、甲方无关。乙方拒绝或拖延承担赔偿金给付责任的，甲方可以将其缴纳的安全保证金先予给付，如安全保证金不够支付赔偿金的，由乙方予以补足。
七、乙方在交易标的拆除中的要求：

1、乙方进场拆除前须提供具体的拆除施工方案和委托拆除协议，施工方案和委托拆除协议经甲方确认后方可进场拆除。乙方拆除施工须具有机电工程施工总承包三级及以上的资质，若无相应资质的，应委托具有机电工程施工总承包三级及以上资质单位进行拆除，并与其签署关于本标的拆除的委托拆除协议。

2、为确保安全，标的区域的旧空分设备拆除原则上拆至室外地平面为止。部分共用管道，地下的管、线，水、电设施不包括在本次交易标的范围内。受让方不得破坏。
3、乙方在拆除过程中必须接受山西当地安监部门及环保部门的监督，同时严格遵守山西杭氧公司安全规章制度，并在山西杭氧公司技术人员和安全人员的跟踪指导下委托有相应拆除资质的公司开展设备拆除工作。

4、较长期不用的设备设施极有可能发生严重腐蚀（特别是室外露天安装的设备），因此，拆除前必须严格检查，防止发生坍塌伤人事故。

5、乙方在拆除其内部及周边设备设施时必须承担保护周边建筑物的责任，不得损坏建筑物，若发生损坏必须负责修复，同时，设备拆除过程中的产生垃圾（含珠光砂、保温棉、填料等）可能会导致灰尘吸入，故拆除设备设施时必须穿戴好劳保用品。

6、上述披露和说明是根据甲方了解的情况和日常管理经验作出的提示，由于设备的复杂性和较长时间停产等原因造成不确定因素较多，乙方在拆除前务必对被拆现场和对象作详细的了解和排查，确保稳妥后再行拆除之事。

7、标的在拆除期间（自乙方进场后）由乙方自行负责管理，标的的灭失、损坏，甲方不承担责任。

8、在拆除搬运过程中，乙方不得损坏建（构）筑物。确需开墙破洞的，必须经甲方审批同意，并按审批意见进行实施。除标的外，凡建（构）筑物中的门窗及支撑结构等不得损坏和拆除，如未经甲方批准造成损坏拆除的，乙方必须负责修复、并以评估价2倍赔偿。

9、在拆除及搬运设备和物资时产生的固体废弃物，乙方必须负责清运干净并经甲方验收合格。

10、拆除现场在多工种、多支施工队伍同时作业时，乙方必须在现场指定专人负责协调拆除现场的安全、环保、维稳工作，并配合甲方进行现场管理。

11、甲方配合乙方接通水电供应，乙方在拆除中需有偿使用，铺设临时管线所需的设施、材料和人工等费用均由乙方承担，并实行计量收费。

12、如因乙方拆除不当造成土壤、水质二次污染的，由乙方负责在60日内完成修复。

13、乙方在标的拆除、搬迁、清运结束后，未发生安全事故，甲方和乙方在《拆除工程安全验收单》上签字确认后3日内，由甲方不计息退还安全保证金至乙方账户。

14、乙方保证严格按照《安全、消防协议书》内容执行。因处置不善而产生的一切后果均由乙方承担全部责任。 

15、乙方必须自行解决标的物的拆除、搬迁、清运及垃圾清理工作，所产生的一切费用（包含但不限于标的物的拆除、搬迁、清运及垃圾清理等费用）均由乙方自行承担。乙方必须事前充分考虑拆除及处置过程中所需的各种政策许可、协调处理、相应风险及由此产生的各种费用。

八、违约责任

1、乙方成交后拒绝签署本转让合同的，视为乙方根本违约，甲方不再返还乙方已付的交易保证金。

2、乙方未按本合同第二条约定的时间付款的，甲方有权向乙方追究违约责任。乙方逾期支付成交价款的，每天支付按逾期额万分之五计算的逾期违约金，逾期付款超过10个工作日的，视乙方根本违约，甲方有权单方解除与乙方已签订的本协议，乙方已支付的交易资金不予返还，并有权追究其违约责任。

   3、乙方未按甲方要求在规定期限被将标的拆除并搬离现场，逾期应支付每天1000元的违约金，甲方有权自安全保证金中直接扣除。逾期超过20天，视为乙方根本违约，甲方有权解除本转让合同。本转让合同解除后，除乙方已付的成交款和交易服务费及安全保证金不予返还外，未提取的全部或部分标的物，视作乙方自动放弃，无偿由甲方处置，并承担由此而产生的一切经济责任。

九、争议的解决

因本合同发生的争议，由双方协商解决，若协商不成，双方同意向人民法院诉讼解决。

十、乙方在在线报价时提供的资料、签署的文件（含签署承诺函等）和《杭州产权交易所O2O交易指引》、乙方签署的《成交通知书》及本合同，均构成乙方权利和义务的确认依据。

十一 、合同的生效
 本合同于2021年   月   日签订于杭州产权交易所。

本合同一式伍份，双方各执贰份，存杭交所一份。

（以下无正文）

（为签署页）

甲方（卖方）：                                  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：

乙方（买方）：                                   （盖章）

法定代表人（或授权代表）：
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