资产交易合同

转让方（以下称“甲方”）：杭州市西站枢纽开发有限公司

注册地/住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道云尚观澜中心1幢301室

法定代表人：张敏                                   电话：

受让方（以下称“乙方”）：

注册地/住所：

法定代表人：                                   电话：

鉴于：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规、规章的规定，甲、乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方向乙方转让其拥有的宣杭老线（八达物流仓前站段及西湖段）涉及的铁路线路资产以及部分房屋建筑物、绿化苗木等资产（以下称“转让标的”）相关事宜达成一致，签订本资产交易合同（以下称“本合同”）如下：

第一条 资产转让标的

1.1本标的区域为宣杭老线仓前站段（东西大道-祥余线）和西湖站段（骆家塘河-古墩路）。本次转让资产包括铁路线路资产（铁轨、枕轨、碎石、圆涵、圬工桥等）、房屋建筑物（包括铁路沿线站房、单身宿舍及三墩项目部简易工棚）及铁路沿线苗木（水杉、棕榈树、柳树、樱花树等），不包含宣杭老线（仓前站段、西湖站段）正线-轨道（1593.75米）及三墩站候车室（247.3m²），标的物名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的界线等均以现场展示实物为准，请各单位务必现场踏勘具体详见拆除范围示意图及清单。

1.2本标的实施内容包括但不限于区域内的所有房屋建筑物上部结构及地下基础（包括屋内装修、桌椅、附属物及所有垃圾）等拆除及铁路线路资产（铁轨、枕轨、碎石、圆涵、圬工桥等）、构筑物上部结构及地下基础、设备设施、绿化苗木等处置外运，并平整场地。

1.3铁路线路资产35项，房屋建筑物17项，铁路沿线苗木20项，具体详见《出让清单》。

1.4须在交接次日起70天内完成标的拆除施工并经转让方验收通过，其中位于杭州西站站南生态园（YH08-0601-13地块）仓库中存放的涉及此次处置资产（主要包括部分轨道、轨枕及工程护栏网）须在2024年1月31日前处置清理完毕。

1.5转让标的上未设定任何形式的担保，包括但不限于该转让标的存在抵押、或任何影响转让标的转让的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。

- 第二条 转让价款及支付

2.1转让价格（即“交易价款”）

甲方将本合同项下转让标的以¥      元（大写：人民币           元）转让给乙方。

2.2其他应支付款项

乙方应支付履约保证金¥ 1000000元（大写：人民币 壹佰万元）。

乙方应支付风险保证金¥ 1000000元（大写：人民币 壹佰万元）。

2.3支付方式

采用一次性付款方式，乙方应在本合同签署日起5个工作日内向杭交所指定账户支付交易服务费、履约保证金、风险保证金和交易价款等交易资金（本合同签署当日，乙方交纳的交易保证金依次冲抵交易服务费、履约保证金、风险保证金和交易价款）。

2.4杭交所指定结算账户（户名：杭州产权交易所有限责任公司；开户行：杭州银行市民中心支行；账号：3301040160002045899）。

- 第三条 转让标的交割事项

3.1乙方可在成交当天即派人管理标的现场，但须付清全部交易价款、履约保证金、风险保证金和约定的交易服务费后方可与甲方进行标的交接及进场施工。乙方未及时受领标的物的或因逾期付款导致延期受领的，则应支付由此可能产生的保管费用（10000元/天）并承担标的物灭失、毁损的风险。

3.2本次转让标的交接地为西站南侧农业生态园仓库、宣杭老线西湖段现场等区域，所有标的物标的名称、规格型号、数量、质量、面积、性能以及标的涉及拆除的界线等，交接时不再盘点。

3.3在转让标的交接过程中，乙方须服从甲方对转让标的移交的有关管理规定，甲方有权对违反规定的乙方不予进场移交，乙方承担由此产生的一切后果。

3.4转让标的毁损、灭失风险自移交完毕之时起转移至乙方，乙方应自行做好安全防范工作。

3.5在办理转让标的交付过程中所涉及应缴纳的税、费，按照国家有关规定由应纳税方各自承担。

第四条 转让标的拆除、搬迁、清运、平整

4.1须在交接次日起70天内完成标的拆除施工并经转让方验收通过，其中位于杭州西站站南生态园（YH08-0601-13地块）仓库中存放的涉及此次处置资产（主要包括部分轨道、轨枕及工程护栏网）须在2024年1月31日前处置清理完毕。

4.2如甲方发生特殊情况，使标的无法按期移交或拆除、搬迁、清运无法进行，甲方有权延期或暂时中止标的移交，标的的搬迁期限作相应顺延。在此期间所造成的损失，由乙方全部自行承担，甲方不承担任何责任。

4.3按审批程序，到相关部门完成备案后，乙方方可对房屋及构筑物实施拆除，该拆除实际面积以现状为准，甲方不承担差异的责任。在备案期间乙方不得对资产进行处置，若由此造成人员伤亡及经济损失均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

4.4乙方应严格履行本合同义务，在拆除、拆卸、搬迁、清运、平整标的时，乙方应严格遵守管理规定，严格按有关规定和规程进行作业。应安排经过安全生产教育和培训，具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，有相应操作技能的人员从事现场作业。如某种特殊作业乙方无相应资质的，应委托具有相应资质的单位进行拆除操作，并经过甲方书面同意。施工作业的安全措施、文明施工等一切涉及安全方面的费用均由乙方承担。

4.5乙方取得拆房工程承包权的同时也取得清土平地工程承包权，须将房屋及构筑物拆除，拆除至室外地坪标高，最终场地标高不得高于周边路面标高。凡标的区内开挖处（污水处理厂、泵房等）须场地平整。

4.6乙方应根据《杭州市房屋拆除施工安全管理办法》及消防、环保、治安、安全生产和劳动保护等法律法规的规定，及时制定切实有效的施工组织方案，以确保工程按期完工。无论乙方以任何理由（包括但不限于迟延付清交易价款、履约保证金、风险保证金等使开工延期、事故隐患停工整改、停工进行事故处理等）使工期拖延，均视乙方违约。

4.7乙方必须在施工前及时为作业人员办理人身意外伤害保险和缴纳保险费，并将该保险凭证提供给甲方，接受甲方的监督。

4.8在进行拆房施工过程中，乙方应根据需要自行解决供水、供电等问题。

4.9乙方必须把消防、用电安全、公用设施安全和自身或他人的人身、财产安全作为重点来抓，并采取相应的管理控制措施，避免事故发生。若发生事故，由乙方全面承担，与甲方无涉。发生一切事故均由乙方自行负责处理；重大事故应按呈报规定向甲方和上级有关部门报告。事故后，乙方逃避民事赔偿责任的，甲方有权从其缴付的保证金中直接扣付民事赔偿金，不足部分由乙方予以补足。

4.10拆除施工时要确保安全文明施工，乙方施工前需制定详细的安全生产方案及防护预案，现场做好扬尘控制和有毒有害易爆燃气体检测。因控制或者检测不当造成的投诉及经济损失均由乙方承担，与甲方无关。

4.11在拆房工程施工前，需对沿马路的拆除面采用脚手架和密目网进行封闭围护，并设明显的安全标识，并有专人看守，以确保施工现场周围行人、车辆的安全。遇有电线电缆的，须事先与甲方沟通并采取有效措施确保施工安全。在施工过程中必须严格控制影响周边群众正常生活和工作的建筑扬尘及噪音，因拆除施工不当而引起的投诉及经济损失均由乙方承担，与甲方无关。乙方应严格落实安全文明施工相关规定。

4.12乙方须严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《杭州市房屋拆除施工安全管理办法》、《杭州市建设工程文明施工管理规定》等相关法律法规和文件政策的要求规范作业，确保必要的安全生产投入。进入拆房工地必须注意人身安全，拆房高空作业者，应采取安全防护措施，由此而引起的一切责任和经济损失均由乙方承担。

4.13乙方在施工过程中所产生的建筑垃圾、渣土以及拆除过程中产生的废料、废液等必须设置符合标准的运输设备或者流放槽清运，严禁抛掷和污染地面；不得将其他区域内的建筑垃圾、渣土和拆卸废物等运进标的区域内。由于拆除施工不当而引起的污染和经济损失均由乙方自己承担，与甲方、组织方无关。

4.14乙方不得将本标的分包或转包给其它单位或人员进行拆除施工，否则甲方有权解除本合同并不予退还保证金，乙方还应按成交价款总额的20%偿付违约金。

4.15在施工过程中，乙方不得破坏并须妥善保护该区的地下基础设施，并承担因在拆除施工期间引起损坏的一切责任并给予补偿。

4.16乙方超出标的范围拆除施工或破坏地块内甲方要求的须保留的建筑物、构筑物（含房屋结构件）、设备、设施以及绿化等，均按“谁损害、谁修复”原则进行修复，并按资产原值标准进行赔偿。

4.17乙方对本次标的在拆除、搬迁、清运过程中的消防、人身安全负责，并承担由此产生的一切经济和法律责任，与甲方无关。

4.18乙方保证严格按照《生产安全、消防安全责任协议书》内容执行。因处置不善而产生的一切后果均由乙方承担全部责任。

4.19乙方在对标的的拆除、搬迁、清运过程中，如发生纠纷等情况，全部由乙方负责解决，甲方不承担任何责任。

4.20乙方在标的拆除、搬迁、清运结束后，应通知甲方，接受甲方的验收。

乙方凭甲方出具的标的物拆除、清运完毕证明向组织方办理退还履约保证金及风险保证金手续（该保证金不计息）。

4.21成交后，受让方需编制详细的拆除处置方案，并提交转让方批准后方可进场实施；

4.22本标的区域内的所有房屋上部结构及地下基础（包括屋内装修、桌椅、附属物及所有垃圾）、构筑物上部结构及地下基础、设备设施、乔灌木等绿化苗木需按转让方要求全部拆除外运，并平整场地；所有线路及设备资产需按转让方要求全部处置外运；不在本次转让范围之内的资产，不得损坏；

4.23本标的区域内的原有垃圾及废弃物（包含但不限于泥浆、杂草、树根、装修垃圾、工业废弃物、生活垃圾等），以及拆除产生的所有垃圾等必须全部清运出标的区域；

4.24受让方自行办理外运、拆除工程备案相关手续，符合相关行政主管部门的要求，相关费用由受让方承担；

4.26受让方应在清运道路出入口配置车辆冲洗人员，确保清运车辆不造成周边道路的污染、损坏等，否则政府相关部门的处罚、道路清洗及修复工作等，由受让方承担；

4.27受让方拆除清运作业完成后,需按转让方要求进行场地平整，场地回填不得使用生活垃圾、建筑装修垃圾等废物，场地平整方案需提报转让方批准方可施工；

4.29本标的区域内的地下管道不得开挖、拆除破坏；标的区域内的不在转让方名下的地下、地上过境管线等资产不得拆除破坏；若有破坏，由受让方恢复至原状，否则由此产生的损坏费用由受让方赔偿；

4.30因重大会议、赛事或其它特殊情况，政府部门以任何形式发布相关停工通知的，项目必须无条件服从要求进行停工，受让方根据自身实力综合考虑相关各种费用，均由受让方承担，转让方不再另外增加费用，停工工期予以顺延。

第五条 甲方的声明与保证

5.1甲方对本合同下的转让标的拥有合法、有效和完整的处分权；

5.2为签订本合同之目的向乙方及杭交所提交的各项证明文件及资料均为真实、准确、完整的，甲方对所提供材料与转让标的真实情况的一致性负责，并承担因隐瞒、虚报所引起的一切法律责任；

5.3签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切手续均已合法有效取得，本合同成立和转让的前提条件均已满足；

5.4转让标的未设置任何可能影响转让的担保或限制，或就转让标的上设置的可能影响转让的任何担保或限制，甲方已取得有关权利人的同意或认可。

第六条 乙方的声明与保证

6.1乙方受让本合同项下转让标的符合法律、法规的规定，并不违背中国境内的产业政策；

6.2为签订本合同之目的向甲方及杭交所提交的各项证明文件及资料均为真实、完整的；

6.3签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切批准手续均已合法有效取得，本合同成立和受让的前提条件均已满足。

第七条 违约责任

7.1本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，应按照本合同交易价款的 2 %向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

7.2乙方未按本合同约定期限支付交易价款、履约保证金、风险保证金的，乙方已付的交易保证金等额部分不予返款，且每逾期一日，应按逾期额万分之十偿付违约金。乙方逾期付款超过 5日，甲方有权解除本合同。

上述不予返款的款项先用于支付杭交所应收取的各项服务费，剩余款项作为对甲方的赔偿，不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

7.3乙方未按期将标的搬离交付现场的，自逾期之日起应支付每天 50000元的违约金，甲方有权从履约保证金中直接扣除。逾期超过2天，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。甲方解除本合同的，除乙方已付的交易价款、履约保证金、风险保证金和交易服务费不予返还外，未提取的标的物，视作乙方自动放弃，无偿归甲方所有，并承担由此而产生的一切经济责任。

7.4除非甲方书面确认，乙方不得以任何理由对逾期未全部或者部分完成合同义务的违约责任提出抗辩和免责要求。

7.5乙方如违反杭州市西站枢纽开发有限公司等规章制度及法律法规及现有行政处罚的，甲方有权扣除违约金并解除合同。

7.6乙方违反合同约定，并有下列行为之一的，由甲方责令整改，并处以违约金10000元/次，从履约保证金中扣除。

- 拆除施工现场管理混乱，安全设施不符合规定，不符合文明施工要求，经劝阻无明显改进的；

- 因施工不当而未采取积极的防护措施造成应保留房屋或设备、设施严重受损的；

- 拆除范围内已移交但尚未拆除的房屋存在被占用（包括但不限于开店经营、堆放杂货物、住人等）的情况。如乙方因此获取收益的，则应将其收益双倍支付给甲方作为违约金；

7.7乙方中标后不得以任何形式擅自转包，如一旦发现，甲方有权直接终止合同，并没收全部履约保证金；

7.8严禁受让方将非标的区域内的土石方、各种垃圾（包括但不限于建筑装修垃圾、生活垃圾等）和工业废弃物等运进标的区域内进行回填，若有发生以上情况，转让方有权根据严重程度对受让方处以每次罚款50000元；

7.9严禁受让方在标的区域内进行相关经营性活动（包括但不限于作为中转站堆场、土方消纳场地、标的区域外的碎石等拉进区域内进行加工等）若有发生以上情况，转让方有权根据严重程度对受让方处以每次罚款50000元。

7.10本标的区域内建筑垃圾处置的要求：按《杭州市人民政府办公厅关于进一步规范工程建筑垃圾管理的通知》的要求执行；若出现泥浆随意排放、漏排，建筑垃圾随意倾倒等不符合安全文明施工要求的现象，转让方有权根据严重程度每次对受让方处以罚款50000元。

第九条 管辖及争议解决方式

9.1本合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。

9.2有关本合同的解释或履行，当事人之间发生争议的，应由双方协商解决；协商解决不成的，任何一方均可依法向标的所在地人民法院起诉。

第十条 合同的生效

10.1本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

第十一条 其他

11.1甲、乙双方对本合同内容的变更或补充应采用书面形式订立，并作为本合同的附件。本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。双方签订本合同的同时，还需签订《生产安全、消防安全责任协议书》、《廉政协议书》，均作为本合同附件。

11.2双方在本次资产转让中提交的资料、签署的文件等为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.3本合同双方签字、盖章后生效。

11.4本合同一式 拾 份，甲、乙双方各执 肆 份，杭交所和本项目经纪会员杭州企业产权交易中心有限公司各执壹份，其余用于办理转让标的的变更、登记使用。

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

签约地点：杭州产权交易所

签约时间：2023年    月   日