承诺函

杭州产权交易所有限责任公司：

我方拟受让原浙江中海印染有限公司范围内部分房屋拆房、清土平地工程承包权（含附属设施设备）项目，现做如下承诺：

1、我方已认真阅读、知悉并自愿遵守杭州产权交易所《国有资产转让交易规则》、《在线报价实施办法》和《杭州产权交易所在线报价交易须知》等文件的规定，同意按照相关规定参加本项目竞价活动。

2、我方提交受让申请并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容以及已完成对标的的现场踏勘，表明已完全了解并自愿接受标的的全部现状及瑕疵，并自愿承担一切交易风险。

3、我方同意在被确定为受让方之日起7个工作日内，携带受让申请材料原件到杭交所完成现场确认并签署《资产交易合同》；并在《资产交易合同》签署之日起 5 个工作日内向杭交所指定账户一次性支付交易服务费、交易价款、800000元履约保证金及1000000元风险保证金等交易资金（以到账时间为准）。

4、我方同意杭交所在经转让方申请之日起3个工作日内将受让方已交纳的交易价款划转至转让方指定账户。

5、我方同意在付清全部款项次日起 30 天内施工作业完毕、达到转让方要求的验收标准并全部撤离施工现场。

6、我方同意将围墙内本次标的范围的一切设备设施、备件、建筑物等全部拆除处置至地面裸土层。围墙与房屋是同一面且拆除时围墙有损坏的，须恢复围墙。

7、我方同意将本次标的内包含的污水池全部填平。若污水池有剩余水情况，在当地安监部门及环保部门的监督下按照正规途径处理污水，如因处置不当造成土壤、水质二次污染的，我方承诺完成修复，产生的全部责任由我方自行承担。

8、我方同意光伏设备所在房屋须待转让方将全部光伏设备拆除后，方可拆除该房屋。我方无条件配合转让方相关拆除工作，不追究转让方任何责任。

9、意向受让方须自行了解其对转让标的受让事项是否符合中国现行法律法规及标的所在地相关政策，须自行承担风险。

10、本项目标的交付及转受双方的权利义务以附件《资产交易合同》样本相关内容为准。

11、我方同意成交后交纳交易价款5%计的交易服务费。

12、若非转让方原因，出现以下任一情况时，意向受让方交纳的保证金不予退还，先用于补偿杭交所的各项服务费，剩余部分作为对转让方的经济补偿金，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉：

（1）意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；

（2）产生符合条件的意向受让方后，各意向受让方在竞价期间均不报价的；

（3）在被确定为受让方后未按约定签署《资产交易合同》的或未按约定支付交易服务费、交易价款、履约保证金及风险保证金的；

（4）意向受让方未履行书面承诺事项的；

（5）存在其他违反交易规则情形的。

意向受让方（签章）：

年   月   日