承诺函

杭州产权交易所有限责任公司：

杭州企业产权交易中心有限公司：

我方拟受让临安国漫数字化景区（河桥古镇）的一批资产项目，现做如下承诺：

1、我方已认真阅读、知悉并自愿遵守杭州产权交易所《国有资产转让交易规则》、《在线报价实施办法》和《在线报价交易须知》等文件的规定，同意按照相关规定参加本项目竞价活动。

2、我方提交受让申请材料并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容以及已完成对标的的现场踏勘，表明已完全了解并自愿接受标的的全部现状及瑕疵，并自愿承担一切交易风险。

3、我方同意在被确定为受让方之日起3个工作日内签署《成交通知书》、《资产交易合同》、《安全、消防协议书》；并在《成交通知书》、《资产交易合同》签署之日起5个工作日内向杭交所指定账户一次性支付交易服务费、履约保证金300000元、风险保证金1000000元及交易价款等交易资金（以到账时间为准）。

4、我方同意杭交所在经转让方申请之日起3个工作日内将受让方已交纳的交易价款全部划转至转让方指定账户。

5、我方知悉并同意：

（1）受让方须在交接次日起15天内完成转让标的中构筑物及其他辅助设施的施工作业及拆除后的报废资产回收工作，具体拆除要求详见标的清单。受让方须在上述期限内达到转让方要求的验收标准并将全部转让标的撤离现场。

（2）受让方应严格履行本合同义务，在拆除、拆卸、搬迁、清运标的时，受让方应严格遵守管理规定，严格按有关规定和规程进行作业。应安排经过安全生产教育和培训，具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，有相应操作技能的人员从事现场作业。如某种特殊作业受让方无相应资质的，应委托具有相应资质的单位进行拆除操作。

（3）转让标的中部分资产为报废设备，转让方不保证基于转让标的拆解后产生的零部件及废品是可用的，不对转让标的的安全、质量或技术性能等负责。受让标的后，受让方应依法依规开展转让标的物的后续使用行为，受让方自行承担转让标的后续使用过程中的一切责任，与转让方无关。

（4）受让方保证严格按照《生产安全、消防安全责任协议书》内容执行。因处置不善而产生的一切后果均由受让方承担全部责任。

（5）受让方对本次标的在拆除、拆卸、搬迁、清运、平整过程中的消防、治安、人身安全、环境保护、道路交通等全面负责。如发生事故、案件、造成损失应负全责，承担由此产生的一切经济和法律责任，与转让方无关。受让方拒绝或拖延承担赔偿金给付责任的，可以从所交纳的保证金先予给付，如保证金不够支付赔偿金的，由受让方予以补足。

（6）建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位职责，受让方对进入作业现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证施工安全和相关人员的人身安全。受让方在施工作业中，如发生安全事故，由受让方承担全部责任，因受让方管理不善或操作不当造成的损失由受让方负责赔偿，在施工作业因缺少相应安全措施或相关安全设施缺损未及时修复而引发的各类事故由受让方承担全部责任，并负责赔偿。

（7）因重大会议、赛事或其它特殊情况，政府部门以任何形式发布相关停工通知的，项目必须无条件服从要求进行停工，受让方根据自身实力综合考虑相关各种费用，考虑在报价中，受让方不再另外增加费用，停工工期予以顺延。

（8）若受让方未按照转让方要求，在合同约定的期限内完成标的拆除、清运、场地平整工作并搬离现场，且该逾期系非因转让方原因所致，自逾期之日起，转让方有权要求受让方按照每日人民币10,000元的标准支付延时违约金。转让方可直接从受让方缴纳的保证金中扣除相应违约金；若保证金不足以覆盖违约金金额，受让方应在收到转让方书面通知后的5个工作日内补足差额。​

若受让方逾期超过10日仍未完成上述工作，除需继续支付延时违约金外，受让方还应向转让方一次性赔付人民币439,920.51元，作为因未完成拆除工作给转让方造成的费用补偿。转让方足额收到该笔赔付款项后，视为受让方已完成合同约定的拆除、清运及场地平整义务。​

若后续涉及标的拆除、场地处理等具体实施事项，由受让方向物业所有权人另行协商解决，相关事宜与出租方无涉，转让方不承担任何法律责任及费用。

（9）转让方和受让方的权利义务以附件《资产交易合同》样本相关内容为准。

6、我方同意交纳成交金额4%的交易服务费。

7、我方已自行了解其对转让标的受让事项是否符合中国现行法律法规及标的所在地相关政策的相关规定，自行承担风险。

8、我方同意须自行前往标的物存放所在地对标的物的详细情况进行了解确认。

9、我方知悉本项目标的交付及转受双方的权利义务以附件《资产交易合同》样本相关内容为准。

10、若非转让方原因，出现以下任一情况时，意向受让方交纳的保证金不予退还，先用于补偿杭交所、经纪会员的各项服务费，剩余部分作为对转让方的经济补偿金，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉：

（1）意向受让方提交受让申请材料并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；

（2）产生符合条件的意向受让方后，各意向受让方在竞价期间均不报价的；

（3）在被确定为受让方后未按约定签署《资产交易合同》的或未按约定支付交易服务费、履约保证金、风险保证金、交易价款的；

（4）意向受让方未履行书面承诺事项的；

（5）存在其他违反交易规则情形的。

意向受让方（签章）：

2025年   月   日