承诺函

杭州产权交易所有限责任公司：

我方拟受让原浙江省杭州长河中学、原杭州市滨江区长河幼儿园范围内拆房、清土平地工程承包权（含部分附属设施设备）项目，现做如下承诺：

1、我方已认真阅读、知悉并自愿遵守杭州产权交易所《国有资产转让交易规则》、《在线报价实施办法》和《杭州产权交易所在线报价交易须知》等文件的规定，同意按照相关规定参加本项目竞价活动。

2、我方提交受让申请材料并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容以及已完成对标的的现场踏勘，表明已完全了解并自愿接受标的的全部现状及瑕疵，并自愿承担一切交易风险。

3、我方同意在被确定为受让方之日起5个工作日内，携带受让报名时上传的主体资格证明等相关文件原件至杭交所完成现场确认并签署《成交通知书》、《资产交易合同》、《安全生产、消防安全协议书》；并在《成交通知书》、《资产交易合同》、《安全生产、消防安全协议书》签署之日起 5个工作日内向杭交所指定账户一次性支付交易服务费、交易价款、400000元履约保证金及1000000元风险保证金等交易资金（以到账时间为准）。

4、我方同意杭交所在经转让方申请之日起3个工作日内将受让方已交纳的交易价款全部划转至转让方指定账户。

5、我方知悉并承诺：转让标的区域以学校围墙为界，学校外围围墙保留，拆除范围内5个核酸岗亭、长河中学教学楼内黑板灯、led护眼灯、平板灯等资产不在转让标的范围内，完工后受让方须统一堆放在场地内。所有转让标的区域内不属于转让方、产权方名下的地上、地下过境管线等资产均不在本次转让标的范围内。所有转让标的物标的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断交易标的所有事项。

6、我方知悉并承诺：转让标的涉及的拆除工程费、安全维护费、文明施工措施费扬尘控制费、管理费用等各项拆除费用总和为人民币1062113元。

受让方施工作业全部完成，经转让方、产权方验收合格后，转让方负责向受让方支付转让标的涉及的拆除工程费、安全维护费、文明施工措施费扬尘控制费、管理费用等各项拆除费用人民币1062113元：受让方施工作业全部完成，并经甲方、产权方验收合格后，转让方向受让方支付转让标的涉及的拆除工程费、安全维护费、文明施工措施费扬尘控制费、管理费用等各项拆除费用的 97.5% ，即人民币1035560.18元；剩余拆除工程费、安全维护费、文明施工措施费扬尘控制费、管理费用等各项拆除费用，即人民币26552.82元，待该项目验收合格后6个月，一次性付清（无息）。具体以转让方提供的《资产交易合同》（样本）为准。

受让方在申请支付拆除工程费、安全维护费、文明施工措施费扬尘控制费、管理费用等各项拆除费用的 97.5% 和剩余2.5%的费用时，应向转让方提供相应金额的发票，否则，转让方有权拒绝支付款项。受让方开具的发票应正规、有效。

7、我方知悉并承诺：受让方须在付清全部交易资金之日起60个自然日内施工作业完毕、达到转让方、产权方要求的验收标准并全部撤离施工现场。具体以转让方、产权方要求为准。

8、我方知悉并承诺：交易标的的拆除施工要求详见转让方提供的《资产交易合同》（样本）。

9、我方知悉并承诺：意向受让方须自行了解其对转让标的受让事项是否符合中国现行法律法规及标的所在地相关政策、规定，自行承担风险。

10、我方知悉并承诺：本次转让标的的交付：受让方付清交易服务费、履约保证金、风险保证金、交易价款等交易资金后，由转让方负责与受让方办理，具体以转让方提供的《资产交易合同》（样本）、《安全生产、消防安全协议书》（样本）为准。

11、我方知悉并承诺：转让方和受让方的权利义务以转让方提供的《资产交易合同》（样本）、《安全生产、消防安全协议书》（样本）为准。

12、我方知悉并承诺:转让标的成交后，受让方应支付交易价款4%计的交易服务费。

13、若非转让方原因，出现以下任一情况时，意向受让方交纳的保证金不予退还，先用于补偿杭交所的各项服务费，剩余部分作为对转让方的经济补偿金，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉：

（1）意向受让方提交受让申请材料并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；

（2）产生符合条件的意向受让方后，各意向受让方在竞价期间均不报价的；

（3）在被确定为受让方后未按约定签署《成交通知书》、《资产交易合同》、《安全生产、消防安全协议书》的或未按约定支付交易价款、履约保证金、风险保证金、交易服务费的；

（4）意向受让方未履行书面承诺事项的；

（5）存在其他违反交易规则情形的。

意向受让方（签章）：

年   月   日