资产交易合同

转让方（以下称“甲方”）：南昌杭氧气体有限公司

注册地/住所：江西省南昌市青山湖区南钢街道南钢大道方大特钢制氧厂区

法定代表人：李军

受让方（以下称“乙方”）：

注册地/住所：

法定代表人：

甲方委托处置的一批报废资产在杭州产权交易所（以下简称“杭交所”）旗下在线交易平台产金所网站公开交易，乙方竞得本标的，现双方就交易标的事宜签订本交易合同（以下称“本合同”）：

第一条 资产交易标的

1.1本合同交易标的为甲方负责处置的一批报废资产。本次标的的《标的清单》仅供参考，所有标的物的规格型号、数量、质量、性能以及标的物均以现场展示实物为准。

1.2交易标的上未设定任何形式的担保，包括但不限于该交易标的存在抵押、或任何影响标的资产转让的限制或义务。交易标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。

第二条 交易价格及支付

2.1交易价格

甲方将交易标的以¥             元（大写：                      元）（以下称“交易价款”）转让给乙方。

2.2其他应支付款项

乙方应支付履约保证金¥4590000元（大写：肆佰伍拾玖万元整）；珠光砂清运保证金¥2000000元（大写：贰佰万元整）。

2.3支付方式

采用一次性付款方式，乙方应在本合同签署之日起5个工作日内向杭交所指定账户一次性支付交易价款，交易价款3.11%计的交易服务费、履约保证金、珠光砂清运保证金等交易资金（本合同签署当日，乙方交纳的交易保证金依次冲抵交易服务费、履约保证金、珠光砂清运保证金和交易价款）。

2.4乙方应将上述款项支付至杭交所指定结算账户（户名：杭州产权交易所有限责任公司；开户行：杭州银行市民中心支行；账号：3301040160002045899）。交易服务费发票由杭州企业产权交易中心有限公司开具。交易发票由甲方根据国家相关法律法规开具。

第三条 标的交接

3.1甲方应在乙方按时足额付清交易价款、履约保证金、珠光砂清运保证金和交易服务费后方可与乙方办理交易标的交接手续。

3.2本次交易标的交接地为展示地，如实际移交实物有差异及数量或零配件如有缺少，以展示实物现状为准。

3.3在标的交接过程中，乙方须服从甲方对标的移交的有关管理规定，甲方有权对违反规定的乙方不予进场移交，乙方承担由此产生的一切后果。

3.4标的毁损、灭失风险自移交完毕之时起转移至乙方，乙方应自行做好安全防范工作。

第四条 标的拆除、搬迁、清运

4.1乙方须在本合同签署次日起70日内完成标的拆除施工并全部搬离交接现场。

4.2如甲方发生特殊情况，使交易标的无法按期移交或拆除、搬迁、清运无法进行，甲方有权延期或暂时中止交易标的移交，交易标的的搬迁期限作相应顺延。在此期间所造成的损失，由乙方全部自行承担，甲方不承担任何责任。

4.3在拆除、搬迁、清运标的时，乙方严格遵守管理规定以确保作业过程中安全，并按有关规定和规程进行作业。如乙方无相应资质的，必须委托有相应资质的施工单位和人员进行作业。

4.4乙方对本次标的在拆除、搬迁、清运过程中的消防、人身安全负责，并承担由此产生的一切经济和法律责任，与甲方无关。

4.5乙方保证严格按照《安全、消防协议书》内容执行。因处置不善而产生的一切后果均由乙方承担全部责任。

4.6乙方在对标的的拆除、搬迁、清运过程中，如发生纠纷等情况，全部由乙方负责解决，甲方不承担任何责任。

4.7乙方应按以下顺序处置标的：1）乙方应先行完成珠光砂清运工作；2）珠光砂清运工作经甲方验收合格后，乙方方可开展剩余标的物的拆除、搬迁工作。

4.8乙方在标的拆除、搬迁、清运结束后，应通知甲方，接受甲方的验收。乙方凭甲方出具的标的物拆除、清运完毕证明向组织方办理退还履约保证金与珠光砂清运保证金手续（履约保证金与珠光砂清运保证金均不计息）。

4.9除非甲方书面确认，乙方不得以任何理由对逾期未全部或者部分完成合同义务的违约责任提出抗辩和免责要求。

4.10设备拆除作业产生的各类垃圾（珠光砂、保温棉、填料等）易产生粉尘，乙方须全程做好人员安全防护，规范施工、保障作业安全；且乙方应严格遵守环保规定，采取有效措施防止物料外泄、扬尘污染等。若产生珠光砂外泄或引发安全、环保事故及相关损失、处罚的，造成的一切责任和后果由乙方承担。

4.11乙方必须自行解决标的物的拆除、搬迁、清运及垃圾清理工作（包括但不限于珠光砂、分子筛、氧化铝、保温材料、废油），所产生的一切费用（包含但不限于标的物的拆除、搬迁、清运及垃圾清理等费用）均由乙方自行承担。乙方必须事前充分考虑拆除及处置过程中所需的各种政策许可、协调处理、相应风险及由此产生的各种费用。

4.12乙方在拆除过程中必须接受南昌市安监部门及环保部门的监督，同时严格遵守南昌杭氧公司安全规章制度，并在南昌杭氧公司技术人员和安全人员的跟踪指导下委托有相应拆除资质的公司开展设备拆除工作。

4.13拆除现场在多工种、多支施工队伍同时作业时，乙方必须在现场指定专人负责协调拆除现场的安全、环保、维稳工作，并配合甲方进行现场管理。

4.14如因乙方拆除不当造成土壤、水质二次污染的（特别是废油不得污染土壤），乙方须负责在60日内完成修复。

第五条 违约责任

5.1本合同生效之后即应严格遵照履行，乙方擅自解除本合同的，履约保证金与珠光砂清运保证金不予退还。甲方擅自解除本合同，应赔偿乙方的损失。

5.2乙方未按本合同约定期限支付交易价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付未付价款的每日万分之五计算。

逾期付款超过5日的，甲方有权单方面解除本合同并要求扣除乙方支付的交易保证金。扣除的交易保证金首先用于支付交易服务费，剩余款项作为对甲方的赔偿，不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

5.3乙方未按期将标的搬离交付现场的，自逾期之日起应支付每天2000元的违约金，甲方有权从履约保证金中直接扣除。逾期超过2日，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。甲方解除本合同的，除乙方已付的交易价款、履约保证金、珠光砂清运保证金和交易服务费不予返还外，未提取的标的物，视作乙方自动放弃，无偿归甲方所有，并承担由此而产生的一切经济责任。

第六条 适用法律及争议解决方式

6.1本合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。

6.2有关本合同的解释或履行，当事人之间发生争议的，应由双方协商解决；协商解决不成的，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。

第七条 合同的生效

7.1本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

第八条 其他

8.1双方对本合同内容的变更或补充应采用书面形式订立，并作为本合同的附件。本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。

8.2乙方在受让交易标的过程中依照产权转让信息披露公告要求，递交资料、签署的文件等为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.3本合同一式伍份，甲方执贰份、乙方及杭州企业产权交易中心有限公司各执壹份，其余壹份报杭交所留存。

(以下无正文)

（本页为签署页）

甲方（盖章）：南昌杭氧气体有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签约地点：杭州产权交易所

签约时间：    年    月   日