资产交易合同

（样本）

合同编号：【】

甲方（以下称“甲方”）：杭州开投生物医药高新园区开发有限公司

注册地/住所：浙江省杭州市临平区经济技术开发区超峰东路2号

法定代表人：陈洁

受让方（以下称“乙方”）：

注册地/住所：

法定代表人：

鉴于：

1甲方根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》及《企业国有资产交易操作规则》等相关规定，依法对其所有的杭州市临平大道596号开投智谷产业园4幢钢架结构工业厂房及厂房内风机风管拆除项目（以下简称“交易标的”）在杭州产权交易所有限责任公司（以下简称“杭交所”）组织下，经过在线报价，乙方以最高应价竞得交易标的；

2双方遵循平等、自愿、诚实信用原则，就交易标的转让事宜达成一致，特签署本资产交易合同（以下简称“本合同”）。

第一条 资产交易标的

1.1本合同交易交易标的为甲方处置的杭州市临平大道596号开投智谷产业园4幢钢架结构工业厂房（地面以上）、厂房内风机风管拆除项目，标的物为开投智谷产业园4幢单层钢架结构工业厂房、厂房内8台风机及一批风管。厂房屋顶的光伏设备及厂房内的所有电缆、变电设施设备不在本次标的范围内。所有标的物标的名称、规格型号、质量、数量、性能以及标的涉及拆除的界线等均以现场实物为准。

1.2乙方确认已对标的物认真进行现场踏勘，对标的物情况充分了解，并表示认可。

第二条 交易价格及支付

2.1交易价款

甲方将交易标的以¥         元（大写：         元，含税价）（以下称“交易价款”）转让给乙方。

2.2安全提货保证金

安全提货保证金为人民币(大写) 贰拾万元整，小写¥200000元。

安全提货保证金主要用于防范拆除施工过程中的安全、公共设施损坏、环境整治、延期完工等相关风险，延期完工一天扣一万。若施工过程存在违规行为或产生相关费用，甲方有权从保证金中扣除相关费用，不足部分有权向乙方追偿。拆除及清运工作完成后，由甲方组织相关单位对现场进行验收，确认无安全隐患、无设备损坏、现场清理完毕后，无息退还乙方安全提货保证金。

2.3支付方式

乙方应自本合同签署之日起5个工作日内一次性付清全部成交价款、安全提货保证金及交易服务费等交易资金。（本合同签署当日，乙方交纳的交易保证金依次冲抵交易服务费、安全提货保证金和交易价款）。

2.4乙方应将上述款项支付至杭交所指定结算账户（户名：杭州产权交易所有限责任公司；开户行：杭州银行市民中心支行；账号：3301040160002045899）。

2.5交易发票由资产所属单位根据国家相关法律法规开具。

第三条 标的交接

3.1乙方须在签订资产交易合同并付清全部转让交易价款、安全提货保证金和约定的交易服务费后方可与甲方进行标的交接手续，才有权派人进入标的现场进行管理。

3.2本次标的交付地点为标的展示地点，以现场实物进行交付，甲方不负责提供交易标的的图纸、说明书、控制程序等，同时不保证资产能正常使用。在交付时，所有标的物名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的界线等均以现场实物为准，如与实际移交实物有差异及数量或零配件等如有缺少，甲方不承担任何责任。

3.3由于甲方已对本次交易标的进行了公开展示，则乙方不能以标的存在瑕疵、缺陷等理由而向甲方退货或要求赔偿，甲方不承担任何责任。

3.4标的毁损、灭失风险自移交完毕之时起转移至乙方，乙方应自行做好安全防范工作。乙方未及时受领标的物的或因逾期付款导致延期受领的，则应支付由此可能产生的保管费用（10000元/天）并承担标的物灭失、毁损的风险。

3.5在交易标的交接过程中，乙方须服从甲方对交易标的移交的有关管理规定，甲方有权对违反规定的乙方不予进场移交，乙方承担由此产生的一切后果。

第四条 交易标的拆除、搬迁、清运

4.1具体进场施工时间以转让方书面通知为准。受让方须在收到转让方书面通知3个自然日内进场施工，且须在进场施工之日起20个自然日内完成交易标的拆除施工并全部搬离交接现场。

4.2如甲方发生特殊情况，使交易标的无法按期移交或拆除、搬迁、清运无法进行，甲方有权延期或暂时中止交易标的移交，交易标的的搬迁期限作相应顺延。在此期间所造成的损失，由乙方全部自行承担，甲方不承担任何责任。

4.3乙方必须自行解决标的物的拆除、搬迁、清运及垃圾清理工作，所产生的一切费用（包含但不限于标的物的拆除、搬迁、清运及垃圾清理等费用）均由乙方自行承担。乙方必须事前充分考虑拆除及处置过程中所需的各种政策许可、协调处理、相应风险及由此产生的各种费用。

4.4乙方进场拆除前须提供具体的拆除施工方案（包括作业机械及证书、作业人员及证书、特种作业人员及证书）、安全应急预案、进场人员名单等资料，经甲方确认后方可进场拆除。施工期间，乙方需严格遵守安全管理规定，签订《安全、消防、环保协议书》，设置明显安全警示标识，划定施工区域，禁止无关人员进入，施工噪音、扬尘等需符合环保要求，避免影响园区其他区域正常运营；甲方安排专人负责现场巡查，监督乙方按照拆除施工方案安全规范作业。对乙方违规操作行为，甲方有权责令停工整改，相关整改费用由乙方承担。

4.5乙方须为所有进场施工人员购买人身意外伤害保险，并将保单复印件交转让方备案。

4.6若设备里面残留废水、废油、废液等危废由乙方清理出厂，并按照浙江省环保要求进行运输（如不能跨省运输、需有资质公司运输等），同时安排有该批危废处理资质的公司处理，处理需提供相关合同等依据。拆卸现场若有泄漏、流出等，乙方需清理干净。设备拆除现场、运输、处置过程中，若有违法、违规等，被相关部门查处的均由乙方负责。

4.7在拆除、搬迁、清运交易标的时，乙方严格遵守管理规定以确保作业过程中安全，并按有关规定和规程进行作业。

4.8乙方在施工及拆除过程中产生的垃圾、废料、废液等必须设置符合标准的运输设备或者流放槽清运，严禁抛掷和污染地面；由于拆除施工不当而引起的污染和经济损失均由乙方自己承担，与甲方无关。

4.9乙方对本次交易标的在拆除、搬迁、清运过程中的消防、人身安全负责，并承担由此产生的一切经济和法律责任，与甲方无关。

4.10乙方在进行拆除作业时需对地面采取保护措施；超出标的范围拆除施工或破坏不在标的范围内的资产（含厂房结构件）、设备及设施等，均按“谁损害、谁修复”原则进行修复，并按资产原值进行赔偿，赔偿款项直接在乙方缴纳的安全提货保证金中扣除，不足部分由乙方在三个工作日内予以补足。

4.11乙方保证严格按照《安全、消防、环保协议书》内容执行。因处置不善而产生的一切后果均由乙方承担全部责任。

4.12乙方在对交易标的的拆除、搬迁、清运过程中，如发生纠纷等情况，全部由乙方负责解决，甲方不承担任何责任。

4.13乙方施工完毕后，应通知甲方，由甲方进行竣工验收。验收合格后凭甲方开具的完工证明向杭交所退回安全提货保证金（不计息）。

4.14除非甲方书面确认，乙方不得以任何理由对逾期未全部或者部分完成合同义务的违约责任提出抗辩和免责要求。

第五条 违约责任

5.1本合同生效之后即应严格遵照履行，乙方擅自解除本合同的，安全提货保证金及乙方已经支付的全部交易价款均不予退还，且乙方应当赔偿甲方由此造成的损失。甲方擅自解除本合同，应赔偿乙方的损失。

5.2乙方未按期将交易标的搬离交付现场的，自逾期之日起应支付每日1万元的违约金，甲方有权从履约安全保证金中直接扣除。逾期超过10个自然日，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。甲方解除本合同的，乙方须在5个自然日内撤离现场，乙方已交纳的交易价款、交易服务费、安全提货保证金均不予退还，未提取的交易标的，视作乙方自动放弃，无偿归甲方所有和任意处置，乙方承担由此而产生的一切经济责任和法律责任。如因此给甲方或相关方造成损失的，还应赔偿相关损失费用。

第六条 适用法律及争议解决方式

6.1本合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。

6.2有关本合同的解释或履行，当事人之间发生争议的，应由双方协商解决；协商解决不成的，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。

第七条 合同的生效

本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

第八条 其他

8.1双方对本合同内容的变更或补充应采用书面形式订立，并作为本合同的附件。本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。

8.2乙方在受让交易标的过程中依照产权转让信息披露公告要求，递交资料、签署的文件等为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.3本合同一式肆份，甲方执壹份、乙方执壹份，杭交所留存贰份。

(以下无正文)

（本页为签署页）

甲方（盖章）：杭州开投生物医药高新园区开发有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签约地点：

签约时间：2026年  月  日